## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM- Học kỳ:2 - Năm học:2026)

Tên đề tài/dự án: Xây dựng chương trình chatbot học sâu phân tích cảm xúc từ dữ liệu văn bản.

Lớp học phần: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNPM N09 	Nhóm: 19

Thông tin nhân sự nhóm:

| STT | Sinh viên thực hiện | Mã sinh viên | Vai trò | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lý Việt Hùng | 20230999 | Trưởng nhóm | Quản lý chung, nghiên cứu kiến trúc PhoBERT, phát triển module huấn luyện, Phát triển module suy luận dự đoán, trích xuất log & vẽ biểu đồ đánh giá, tổng hợp file báo cáo Word. |
| 2 | Phạm Đức Thao | 20233594 | Thành viên | Nghiên cứu tổng quan NLP/Transformer, xây dựng & làm sạch bộ dữ liệu, hỗ trợ kiểm thử mô hình, thiết kế Slide thuyết trình, hỗ trợ viết module, phần tổng quan đề tài |
| 3 | Hoàng Hùng Dũng | 20230917 | Thành viên | Xây dựng giao diện ứng dụng Chatbot, biên tập phần Kết luận, hỗ trợ xây dựng và làm sạch dữ liệu.Phần cơ sở lý thuyết |

## I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

## 1. Lý do thực hiện dự án

- Xuất phát điểm ý tưởng: Trong kỷ nguyên thương mại điện tử và mạng xã hội bùng nổ, hàng triệu phản hồi của người dùng được tạo ra mỗi ngày. Việc đọc và phân loại thủ công là không khả thi. Hơn nữa, các hệ thống phân tích hiện tại thường chạy hai mô hình độc lập (Single-Task) gây lãng phí tài nguyên GPU, tăng độ trễ và cắt đứt mối liên quan logic giữa Sắc thái (Sentiment) và Cảm xúc (Emotion).

- Bài toán thực tế giải quyết: Xây dựng một hệ thống học sâu đa nhiệm (Multi-Task Learning) sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn PhoBERT, cho phép phân tích song song Thái độ (5 mức độ: Rất tiêu cực, Tiêu cực, Trung tính, Tích cực,  Rất tích cực) và Cảm xúc (5 mức độ: Hạnh phúc, Buồn bã, Tức giận, Sợ hãi, Ngạc nhiên) từ câu văn tiếng Việt thô với độ trễ thấp, tích hợp Chatbot tự động phản hồi khách hàng.

- Đối tượng hưởng lợi: Các doanh nghiệp Thương mại Điện tử, các bộ phận chăm sóc khách hàng tự động, các nhà quản trị thương hiệu cần theo dõi phản ứng công chúng (Social Listening).

## 2. Mục tiêu dự án (Tiêu chí SMART)

- S (Specific - Cụ thể): Hoàn thành phần mềm Chatbot phân tích cảm xúc/thái độ tiếng Việt giao diện đồ họa (GUI Tkinter), đính kèm file báo cáo kỹ thuật chi tiết (Word/PDF từ 50-60 trang) và slide thuyết trình.

- M (Measurable - Đo lường được):

- Xây dựng tập dữ liệu đạt chuẩn tối thiểu 5.000 mẫu tiếng Việt.

- Mô hình đạt độ chính xác (Accuracy) 90% trên tập kiểm thử ở cả 2 tác vụ Thời gian phản hồi suy luận của Chatbot < 2 giây/câu.

- A (Achievable - Khả thi): Nhóm tự tin thực hiện nhờ đã nắm vững ngôn ngữ Python, các thư viện PyTorch, Hugging Face Transformers, Tkinter, kết hợp với hạ tầng phần cứng GPU NVIDIA RTX sẵn có để huấn luyện mô hình PhoBERT-base.

- R (Relevant - Thực tế): Đáp ứng trọn vẹn chuẩn đầu ra học phần về ứng dụng Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ Nhân tạo và Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) vào việc giải quyết bài toán phần mềm thực tế.

-T (Time-bound - Thời hạn): Hoàn thành 100% sản phẩm và nộp báo cáo cuối cùng trước hạn chót của Học kỳ 2 - Năm học 2026.

## II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

| STT | Giai đoạn & Công việc cụ thể | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) | Trạng thái (Chưa làm/Đang làm/Xong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG |  | 12/10/2026 | 18/10/2026 | Biên bản thống nhất ý tưởng | Đang làm |
| 1.1 | Họp nhóm, chọn đề tài & phân chia vai trò | Cả nhóm | 12/10/2026 | 14/10/2026 | Biên bản họp nhóm số | Xong |
| 1.2 | Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án | Lý Việt Hùng (Nhóm trưởng) | 15/10/2026 | 18/10/2026 | Bản kế hoạch thực hiện dự án (WBS) | Đang làm |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: THỰC THI (Nội dung chính) |  | 19/10/2026 | 22/11/2026 | Bản thảo / Sản phẩm thô | Chưa làm |
| 2.1 | Thu thập, làm sạch dữ liệu & Nghiên cứu lý thuyết nền | Phạm Đức Thao, Hoàng Hùng Dũng | 19/10/2026 | 01/11/2026 | Bộ dữ liệu tiếng Việt gán nhãn & Tài liệu lý thuyết tổng hợp | Chưa làm |
| 2.2 | Triển khai xây dựng sản phẩm / Viết nội dung | Lý Việt Hùng(chính), Phạm Đức Thao | 02/11/2026 | 22/11/2026 | Mã nguồn PhoBERT đa nhiệm, Giao diện Chatbot & Bản thảo Chương 1, 2, 3 | Chưa làm |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ |  | 23/11/2026 | 29/11/2026 | Sản phẩm hoàn chỉnh | Chưa làm |
| 3.1 | Gom các phần, kiểm tra lỗi, định dạng văn bản | Lý Việt Hùng (chính), Hoàng Hùng Dũng | 23/11/2026 | 26/11/2026 | File Báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh (Word/PDF) | Chưa làm |
| 3.2 | Thiết kế slide thuyết trình | Phạm Đức Thao (chính) | 27/11/2026 | 29/11/2026 | Bài thuyết trình Slide chuyên nghiệp | Chưa làm |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU |  | 30/11/2026 | 02/12/2026 | Bảo vệ thành công | Chưa làm |
| 4.1 | Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, phản biện thử | Cả nhóm | 30/11/2026 | 01/12/2026 | Kịch bản demo & Phần mềm sẵn sàng bảo vệ | Chưa làm |
| 4.2 | Báo cáo trước Giảng viên | Cả nhóm | 02/12/2026 | 02/12/2026 | Kết quả đánh giá & Điểm số từ Giảng viên | Chưa làm |

## III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

- Mốc 1 (Tuần 1 - 18/10/2026): Duyệt Tên đề tài, Kế hoạch WBS và hoàn thành Chương 1 (Tổng quan).

- Mốc 2 (Tuần 3 - 01/11/2026): Hoàn thành Chương 2 (Cơ sở lý thuyết).

- Mốc 3 (Tuần 5 - 15/11/2026): Hoàn thành bộ dữ liệu 6.000 mẫu, huấn luyện thành công PhoBERT đa nhiệm và xây dựng xong giao diện Chatbot.

- Mốc 4 (Tuần 6 - 22/11/2026): Nộp toàn bộ File Báo cáo kỹ thuật Word/PDF hoàn chỉnh.

- Mốc 5 (Tuần 8 - 02/12/2026): Hoàn thiện Slide thuyết trình, nghiệm thu phần mềm và Bảo vệ chính thức trước Giảng viên.

## IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Sinh viên cần dự phòng trước các tình huống "gãy cánh" khi làm việc nhóm.

| Tình huống rủi ro có thể xảy ra | Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) | Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm |
| --- | --- | --- |
| 1. Tràn bộ nhớ VRAM GPU khi huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn PhoBERT. | Cao | Tối ưu kích thước lô dữ liệu (batch size), giới hạn độ dài chuỗi văn bản đầu vào phù hợp, áp dụng kỹ thuật tích lũy độ dốc và tối ưu hóa tài nguyên phần cứng. |
| 2. Mô hình bị quá khớp (Overfitting) khiến độ chính xác thực tế không đạt mục tiêu. | Cao | Áp dụng các kỹ thuật điều hòa trọng số (Regularization), cơ chế dừng sớm (Early Stopping) trong quá trình huấn luyện và nâng cao chất lượng làm sạch tập dữ liệu. |
| 3. Lỗi xung đột mã nguồn hoặc mất dữ liệu dự án trong quá trình làm việc nhóm. | Cao | Quản lý mã nguồn tập trung bằng hệ thống Git/GitHub; đồng bộ liên tục dữ liệu, báo cáo và mô hình trên nền tảng lưu trữ đám mây của nhóm. |
| 4. Thành viên bận lịch học/thi, chậm tiến độ công việc. | Cao | Lập kế hoạch chi tiết từng tuần, đặt hạn chót nội bộ sớm hơn hạn của Giảng viên 3 ngày và phân công hỗ trợ chéo giữa các thành viên khi phát sinh nghẽn tiến độ. |
| 5. Tốc độ phản hồi của Chatbot chậm hoặc giao diện bị treo khi xử lý câu dài. | Vừa | Tận dụng ưu điểm tiết kiệm chi phí tính toán của kiến trúc Học đa nhiệm (Multi-Task Learning), tối ưu hóa luồng suy luận và xử lý bất đồng bộ trên giao diện người dùng. |

## V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP (KPI & PEER REVIEW)

Để đảm bảo tính công bằng và triệt tiêu tình trạng "gánh tạ/núp bóng", cuối dự án các thành viên sẽ tự đánh giá lẫn nhau theo thang điểm % đóng góp:

- Mức A (90% - 100%): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng hạn, chủ động hỗ trợ nhóm.

- Mức B (70% - 89%): Hoàn thành công việc được giao, đúng hạn nhưng ít có đóng góp sáng tạo thêm.

- Mức C (50% - 69%): Hoàn thành công việc nhưng trễ hạn, chất lượng kém, phải để người khác sửa lại nhiều.

- Mức D (< 50%): Không làm bài hoặc làm không đáng kể, không có tinh thần hợp tác.

(Điểm số cuối cùng của mỗi sinh viên = Điểm tổng của nhóm x % Đóng góp cá nhân).